## Slide 1
Custos elevados para o atendimento nutricional.
Dificuldade do acompanhamento diário de um nutricionista.
Desenvolver, em 4 meses, um aplicativo integrado a uma IA para gerar planos personalizados de dieta e exercícios, com suporte a 1.000 usuários simultâneos e meta de 80% de satisfação.
Acompanhamento diário das dietas e treinos.
Facilitando o acesso a saúde do público C/D.
Plano personalizado, com métricas estabelecidas para o seu dia a dia.
Projeção de resultados com base nos inputs do usuário e de acordo com a dieta e treino fornecido pelo app.
É um aplicativo de integração com IA para acompanhamento de dietas e treinos.
Inserção de dados pessoais (peso, altura, saúde, objetivos).
Sugestão de planos personalizados de dieta e exercício.
Monitoramento de progresso e ajustes conforme desempenho.
Segurança: Proteção dos dados dos usuários.
Integração com o Chat GPT para gerar os planos personalizados.
Desempenho: Resposta rápida e eficiente, com planos em tempo real.
Usuário final: Clientes que utilizarão o aplicativo para atingir seus objetivos pessoais.
Profissionais da saúde: Nutricionistas, treinadores e médicos especialistas para validar o plano gerado.
Desenvolvedor - Pedro
Designer de UI/UX - Daniel
Especialista em IA - Yuri
Gerente de Produto - Arthur
A API do ChatGPT deve estar disponível para integração.
Os funcionários estarem disponíveis para realização do projeto.
O app será acessível para os usuários de Android e IOS.
O app fará monitoramento constante para melhorar os resultados e incentivar o uso contínuo.
O servidor no qual o aplicativo estará hospedado deve suportar até 800 requisições por minuto.
Canvas
Modelo de Negócios requisitos
Lista de Serviços
Contrato de Serviço
Componentes de serviços
Estratégia de teste
Plano de Gerenciamento
Indisponibilidade da API, limitações de uso e custo inesperado.
Falta de disponibilidade da equipe e rotatividade de funcionários.
Desafios técnicos no desenvolvimento e manutenção do aplicativo para garantir compatibilidade e funcionalidade nos sistemas (Android e iOS).
A necessidade de garantir a conformidade com regulamentações de privacidade pode complicar a coleta de dados.
O servidor pode não ser adequado para suportar o volume de requisições em caso de crescimento inesperado do número de usuários.
Canvas (01/03)
Modelo de Negócios requisitos(08/03)
Lista de Serviços(12/04)
Contrato de Serviço(12/04)
Componentes de serviços (10/05)
Estratégia de teste (13/05)
Plano de Gerenciamento (24/05)
Equipe
Servidor
Licença AI
O servidor suporta até 800 requisições por minuto.
O aplicativo deve atender às exigências da LGPD.
Limitação de compatibilidade com dispositivos antigos.
Limitação de capacidade de armazenamento do banco de dados.
Limitação de até 1.000 usuários simultâneos.